Korea Health Care Professional
Qualification Association

글로벌 웹사이트 및 앱형 플랫폼 구축 청사진

개정 보완판: 로그인 후 마이페이지 노출 + 영어/스페인어 다국어 지원 반영

| 항목 | 개정 방향 |
| --- | --- |
| 브랜드 | 국제 협회 / 글로벌 교육기관 |
| 주요 대상 | 해외 파트너 기관, 해외 교육생, 강사, 심사위원, 내부 관리자 |
| 디자인 톤 | 화이트 + 그린 / 공식적이고 신뢰감 있는 글로벌 브랜드 |
| UX | 모바일 우선, 영어·스페인어 다국어 UX, 언어별 독립 화면 |
| 시스템 | 웹 + 앱형 플랫폼, 로그인 기반 마이페이지, 관리자 CMS |
| 핵심 개정 | My Page는 공개 사이트맵/상단 메뉴에서 제외하고 로그인 후 사용자 메뉴로 표시 |
| 다국어 | English / Español 선택 시 해당 언어의 웹·앱 화면으로 전환 |

문서 목적 이 개정본은 기존 KHCPQA 글로벌 웹사이트 및 앱 구축 청사진에 두 가지 핵심 요구사항을 반영한 보완 계획서입니다. 1) My Page는 공개 메뉴가 아니라 로그인 후 접근 가능한 사용자 전용 영역으로 설계합니다. 2) 웹사이트와 앱형 화면은 영어와 스페인어를 지원하며, 사용자가 언어를 선택하면 해당 언어의 전체 UI와 콘텐츠가 표시되도록 설계합니다.

목차

1. 개정 요약

2. 실행 요약

3. 프로젝트 목표 및 성공 기준

4. 브랜드 전략 및 글로벌 포지셔닝

5. 대상 사용자 및 다국어 UX 원칙

6. 정보 구조 및 공개 사이트맵

7. 로그인 후 마이페이지 구조

8. 영어·스페인어 다국어 구조

9. 홈페이지 청사진

10. 페이지별 상세 사양

11. 커리큘럼 및 18개 과정 페이지 시스템

12. 커뮤니티 및 글로벌 활동 모듈

13. 마이페이지 및 자격 취득 조회

14. 관리자 대시보드 및 유지보수 시스템

15. 모바일 우선 UX 사양

16. 영어·스페인어 콘텐츠 전략

17. SEO 및 글로벌 검색 노출

18. 데이터 모델 및 CMS 구조

19. 기술 스택 및 앱 아키텍처

20. 1일 Codex 구축 일정

21. Codex 프롬프트 패키지

22. 품질 보증 및 런칭 체크리스트

23. 권장 프로덕션 로드맵

부록 A. 샘플 홈페이지 콘텐츠 블록

부록 B. 즉시 개발 전달 요약

1. 개정 요약

| 변경 항목 | 기존 방향 | 개정 방향 |
| --- | --- | --- |
| My Page 노출 방식 | 상단 내비게이션 및 사이트맵 카테고리에 포함 | 공개 사이트맵/상단 메뉴에서 제외. 로그인 후 사용자 아이콘 또는 계정 메뉴에서 표시 |
| 언어 지원 | 영어 우선, 향후 다국어 확장 | 영어와 스페인어를 정식 지원. 언어 선택 시 웹/앱 화면 전체가 해당 언어로 표시 |
| URL 구조 | /about, /curriculum 등 단일 언어 라우트 | /en, /es 기반 다국어 라우트 권장 |
| 관리자 CMS | language 필드만 포함 | 영어·스페인어 콘텐츠 필드, 번역 상태, 언어별 SEO 메타데이터 관리 |
| 사용자 경험 | 국제 사용자 중심 영어 UX | 영어 사용자와 스페인어권 사용자를 모두 고려한 글로벌 UX |

핵심 적용 원칙 상단 공개 메뉴에는 About, Curriculum, Global Activities, Partner Inquiry, Contact만 유지합니다. 로그인 전에는 My Page를 메뉴에 노출하지 않고, 로그인 후 우측 상단 사용자 프로필 메뉴 또는 앱 하단 사용자 탭에서 My Page를 표시합니다. 언어 선택은 English / Español을 명확히 제공하고, 선택 즉시 해당 언어의 웹사이트와 앱형 UI로 전환합니다.

2. 실행 요약

한국헬스케어전문자격협회(KHCPQA) 웹사이트는 국제 협회로서의 권위와 글로벌 교육기관으로서의 신뢰성을 명확하게 전달해야 합니다. 홈페이지는 해외 파트너 기관이 협회의 정체성, 제공 프로그램, 자격 과정 운영 방식, 협업 및 교육생 등록 절차를 빠르게 이해할 수 있도록 설계되어야 합니다. 개정본에서는 My Page를 공개 사이트맵에서 제외하고 로그인 후 사용자 전용 영역으로 재설계하며, 영어와 스페인어를 정식 지원하는 다국어 웹·앱 구조를 반영합니다.

| 영역 | 기획 결정 |
| --- | --- |
| 1차 목표 | 해외 파트너 기관 및 협회와의 신뢰도 강화 |
| 2차 목표 | 국제 교육 프로그램 및 자격 과정 홍보 |
| 전환 목표 | 해외 교육생, 강사, 심사위원, 파트너 기관 유치 |
| 언어 전략 | English / Español 정식 지원. 언어 선택 시 해당 언어의 웹·앱 화면 표시 |
| 공개 메뉴 전략 | My Page는 공개 메뉴에서 제외하고 로그인 후 사용자 메뉴에서 표시 |
| 디자인 톤 | 화이트 + 그린, 깨끗함, 기관형, 글로벌, 신뢰감, 높은 가독성 |
| 관리 우선순위 | 개발자 도움 없이 언어별 콘텐츠와 주요 운영 데이터를 쉽게 수정 |

3. 프로젝트 목표 및 성공 기준

3.1 비즈니스 목표

KHCPQA를 신뢰할 수 있는 국제 협회이자 글로벌 교육기관으로 포지셔닝합니다.

국제 교육, 심사위원, 대회, 미디어, 봉사활동, 파트너 행사 등 글로벌 활동을 보여줍니다.

영어권과 스페인어권 사용자가 커리큘럼과 자격 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 구성합니다.

해외 교육생과 파트너 기관이 협회에 쉽게 문의할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다.

공지, 과정 페이지, 사진, 합격 현황, 자격 조회를 관리자 대시보드에서 관리할 수 있도록 합니다.

로그인 전 공개 정보와 로그인 후 개인 기능을 명확히 분리하여 보안성과 사용성을 높입니다.

3.2 성공 기준

| 분류 | 성공 지표 | 1일 샘플 목표 |
| --- | --- | --- |
| 브랜드 신뢰도 | 사용자가 협회의 미션, 글로벌 역할, 교육 권위를 파악 | Hero, 신뢰 섹션, 글로벌 활동 섹션 완성 |
| 모바일 사용성 | 스마트폰에서 홈페이지가 읽기 쉽고 행동 유도가 명확 | 375px, 768px, 데스크톱 반응형 레이아웃 적용 |
| 다국어 경험 | 영어/스페인어 언어 선택 시 해당 언어의 UI와 콘텐츠 표시 | 언어 선택기, /en 및 /es 라우트, 핵심 페이지 번역 샘플 |
| 커리큘럼 명확성 | 18개 과정 시스템이 보이고 확장 가능 | 과정 목록 및 샘플 과정 상세 페이지 1개 제작 |
| 파트너 전환 | 파트너 문의 CTA가 명확하게 보임 | Hero, 글로벌 파트너 섹션, 푸터에 CTA 배치 |
| 마이페이지 접근 | My Page가 공개 메뉴에는 없고 로그인 후 표시 | 로그인 상태 목업과 사용자 메뉴/계정 화면 구성 |
| 관리 유지보수 | 언어별 콘텐츠와 주요 운영 데이터를 관리자에서 관리 | 관리자 대시보드 프로토타입 또는 라우트 스텁 구성 |

범위 참고 1일 샘플은 영어와 스페인어의 전체 프로덕션 콘텐츠를 모두 완성하는 것이 아니라, 다국어 구조와 핵심 화면 전환 방식이 작동하는지 검증하는 데 초점을 둡니다. 전체 번역, 스페인어 감수, 회원 인증, 자격 검증, 완전한 CMS는 다음 개발 단계에서 확장합니다.

4. 브랜드 전략 및 글로벌 포지셔닝

4.1 브랜드 포지셔닝 문장

KHCPQA는 전문 자격 교육, 국제 연수 프로그램, 글로벌 전문 협업을 지원하는 한국 기반 글로벌 협회로 포지셔닝합니다. 웹사이트는 상업적인 느낌보다 공식적이고 국제적이며 투명하고 교육적인 인상을 주어야 합니다. 영어권과 스페인어권 사용자 모두에게 신뢰 가능한 국제 교육기관으로 인식되어야 합니다.

| 브랜드 키워드 | 웹사이트에서의 표현 방식 |
| --- | --- |
| 신뢰성 | 공식 소개, 조직도, 강사 프로필, 연혁, 자격 조회 |
| 글로벌 | 국제 파트너 문구, 글로벌 활동 지도, 행사 섹션, 영어/스페인어 다국어 UX |
| 교육성 | 과정 설명, 학습 성과, 강사 프로필, 자격 취득 절차 |
| 전문성 | 정돈된 타이포그래피, 구조화된 콘텐츠, 최소 장식, 일관된 레이아웃 |
| 접근성 | 읽기 쉬운 영어·스페인어, 명확한 라벨, 모바일 우선 내비게이션, 빠른 로딩 |

| 요소 | 권장 방향 |
| --- | --- |
| 컬러 | 화이트 배경, 딥 그린 기본 색상, 소프트 그린 강조, 다크 그레이 본문 텍스트 |
| 타이포그래피 | 영어와 스페인어 모두 읽기 쉬운 산세리프, 충분한 줄간격, 명확한 제목 위계 |
| 이미지 | 국제 연수, 세미나, 자격 수여식, 강사, 글로벌 네트워크, 파트너 미팅 |
| 그래픽 스타일 | 은은한 세계지도 라인, 자격 인증 씰, 둥근 카드, 공식 배지 요소 |
| 톤 | 기관적이지만 따뜻함. 프리미엄, 안정감, 파트너십 지향 |

권장 핵심 메시지 신뢰할 수 있는 한국 전문성과 국제 협력을 통해 글로벌 전문 자격 교육을 발전시킵니다. EN: Advancing global professional qualification education through trusted Korean expertise and international collaboration. ES: Impulsamos la educación global de cualificaciones profesionales mediante la experiencia confiable de Corea y la colaboración internacional.

5. 대상 사용자 및 다국어 UX 원칙

| 페르소나 | 목표 | 핵심 질문 | UX 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 해외 파트너 협회 | 신뢰도와 파트너십 가능성 평가 | 이 기관은 누구인가? 국제적으로 활동적인가? 어떻게 협업할 수 있는가? | 신뢰 우선 홈페이지, 파트너 CTA, 글로벌 활동 증거 |
| 영어권 교육생 | 과정과 자격 취득 경로 확인 | 어떤 과정이 있는가? 어떻게 등록하는가? 자격증은 검증 가능한가? | 명확한 영어 커리큘럼, 과정 카드, 자격 조회 |
| 스페인어권 교육생/기관 | 스페인어로 과정과 협력 가능성 이해 | 스페인어로 정보를 확인할 수 있는가? 국제 교육 참여가 가능한가? | Español 메뉴, 스페인어 CTA, 간결한 설명 |
| 시니어 강사 / 심사위원 | 전문 역할과 대외 인지도 확인 | 강사는 어떻게 소개되는가? 어떤 행사가 있는가? | 프로필, 심사위원 섹션, 대회, 갤러리 |
| 내부 관리자 | 개발자 없이 콘텐츠 유지보수 | 언어별 공지, 사진, 과정, 합격 현황을 업로드할 수 있는가? | 언어별 관리자 입력 필드, 번역 상태, 템플릿 |

5.2 국제 사용자를 위한 UX 원칙

영어와 스페인어를 모두 정식 언어로 제공하며, 언어 선택 시 웹과 앱 화면 전체가 해당 언어로 표시되어야 합니다.

긴 문단을 피하고 카드, 짧은 문장, 아이콘, 명확한 라벨을 사용합니다.

첫 화면에서 협회명, 글로벌 교육, 자격 프로그램, CTA 등 신뢰 요소를 보여줍니다.

모바일 가독성을 우선합니다: 큰 터치 영역, 단순 메뉴, 고정 CTA, 짧은 폼.

용어는 언어별로 일관되게 사용합니다: English는 Certification Inquiry, Spanish는 Consulta de Certificación 등으로 통일합니다.

교육생과 파트너 기관의 정보 경로를 분리하여 각 사용자가 다음 행동을 빠르게 찾도록 합니다.

로그인 전에는 공개 정보 탐색에 집중하고, 로그인 후에만 개인 정보 및 자격 취득 조회 기능을 제공합니다.

6. 정보 구조 및 공개 사이트맵

6.1 상단 공개 내비게이션

| 공개 메뉴 | 목적 | 주요 UX 행동 |
| --- | --- | --- |
| About KHCPQA | 기관 신뢰도 구축 및 협회 설명 | KHCPQA가 어떤 기관인지 확인 |
| Curriculum | 18개 교육 및 자격 과정 홍보 | 프로그램 탐색 및 문의 |
| Global Activities | 글로벌 행사, 뉴스, 사진, 심사위원, 미디어, 봉사활동 제시 | 활동성과 참여 증거 확인 |
| Partner Inquiry | 해외 기관 리드 전환 | 협업 문의 |
| Contact | 공식 연락 및 문의 경로 제공 | 문의 제출 또는 이메일 확인 |
| Language | English / Español 선택 | 선택한 언어의 웹·앱 화면 표시 |
| Login | 회원 로그인 진입 | 로그인 후 My Page 표시 |

중요 개정 My Page는 공개 상단 내비게이션과 공개 사이트맵 카테고리에 포함하지 않습니다. 로그인 전에는 Login 버튼만 노출하고, 로그인 후 사용자 이름/프로필 아이콘을 클릭하면 My Page, Certification Inquiry, Profile, Logout 메뉴가 표시됩니다.

6.2 전체 공개 사이트맵

| 1단계 | 2단계 | 권장 URL EN | 권장 URL ES | 관리자 관리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 협회 소개 | 협회 소개 | /en/about | /es/about | 예 |
| 협회 소개 | 인사말 | /en/about/greeting | /es/about/greeting | 예 |
| 협회 소개 | 시니어 강사 프로필 | /en/about/senior-instructors | /es/about/senior-instructors | 예 |
| 협회 소개 | 연혁 | /en/about/history | /es/about/history | 예 |
| 협회 소개 | 조직도 | /en/about/organization | /es/about/organization | 예 |
| 커리큘럼 | 18개 과정 목록 | /en/curriculum | /es/curriculum | 예 |
| 커리큘럼 | 과정 상세 01-18 | /en/curriculum/[course-slug] | /es/curriculum/[course-slug] | 예 |
| 커뮤니티 | 공지사항 | /en/community/notices | /es/community/notices | 예 |
| 커뮤니티 | 합격 현황 | /en/community/passing-status | /es/community/passing-status | 예 |
| 커뮤니티 | 포토 갤러리 | /en/community/gallery | /es/community/gallery | 예 |
| 커뮤니티 | 심사위원 | /en/community/judges | /es/community/judges | 예 |
| 커뮤니티 | 국제 뷰티 대회 | /en/community/competition | /es/community/competition | 예 |
| 커뮤니티 | 대기업 초청 행사 | /en/community/corporate-events | /es/community/corporate-events | 예 |
| 커뮤니티 | 방송/미디어 | /en/community/media | /es/community/media | 예 |
| 커뮤니티 | 봉사활동 | /en/community/volunteer | /es/community/volunteer | 예 |
| 문의 | 파트너 문의 | /en/partner-inquiry | /es/partner-inquiry | 예 |
| 문의 | 연락처 | /en/contact | /es/contact | 예 |

7. 로그인 후 마이페이지 구조

My Page는 공개 사이트맵의 대분류가 아니라 로그인 후 접근 가능한 개인 사용자 영역입니다. 따라서 검색엔진, 비로그인 방문자, 해외 파트너가 보는 공개 메뉴에서는 제외하고, 로그인 성공 후 사용자 계정 메뉴 또는 앱형 하단 탭에서만 표시합니다.

| 상태 | 화면 노출 | 사용자 행동 | 권장 UX |
| --- | --- | --- | --- |
| 로그인 전 | 상단에 Login / Register만 표시 | 로그인 또는 회원가입 | My Page 문구는 공개 메뉴에 노출하지 않음 |
| 로그인 후 웹 | 우측 상단 사용자 이름/프로필 아이콘 표시 | Profile, Certification Inquiry, My Page, Logout 선택 | 드롭다운 계정 메뉴 |
| 로그인 후 모바일/앱 | 하단 또는 사용자 메뉴에 My Page 표시 | 개인정보, 자격 조회, 알림 확인 | 앱형 계정 화면 |
| 비회원 자격 확인 | 공개 검증 코드 기능이 있는 경우 별도 Certificate Verification 제공 | 코드 입력 후 유효/무효만 확인 | 개인정보 최소 노출 |

7.2 로그인 후 사용자 메뉴

| 메뉴 | 역할 | 권장 URL |
| --- | --- | --- |
| Profile | 개인 정보 확인 및 수정 | /en/account/profile, /es/account/profile |
| Certification Inquiry | 자격 취득 내역 조회 | /en/account/certifications, /es/account/certifications |
| Application History | 향후 교육 신청 이력 확장 | /en/account/applications, /es/account/applications |
| Documents | 수료증/확인서 다운로드 확장 | /en/account/documents, /es/account/documents |
| Logout | 로그아웃 | 공통 기능 |

개발 원칙 기존 /mypage 경로는 내부적으로 유지할 수 있지만, 공개 사이트맵에서는 제외합니다. 사용자가 로그인하면 /account 또는 /mypage 계열의 보호된 라우트로 이동하게 하며, 모든 개인 데이터 페이지는 인증 및 권한 검사를 통과해야 합니다.

8. 영어·스페인어 다국어 구조

8.1 권장 언어 라우팅

| 언어 | 표시명 | URL Prefix | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영어 | English | /en | /en/about, /en/curriculum, /en/partner-inquiry |
| 스페인어 | Español | /es | /es/about, /es/curriculum, /es/partner-inquiry |

8.2 언어 선택 UX

헤더 우측에 Language 선택기를 배치합니다: English / Español.

사용자가 언어를 선택하면 현재 보고 있는 동일 페이지의 해당 언어 버전으로 이동합니다.

해당 언어 번역이 없는 경우에는 기본 언어 페이지로 보내지 말고 “번역 준비 중” 안내와 함께 관련 페이지를 제안합니다.

사용자의 언어 선택은 쿠키 또는 로컬 스토리지에 저장하여 다음 방문 시 동일 언어로 보여줍니다.

앱형 UI에서도 웹과 동일한 언어 상태를 공유합니다.

8.3 다국어 콘텐츠 관리 원칙

| 항목 | 관리 방식 |
| --- | --- |
| 페이지 콘텐츠 | 각 페이지는 en, es 콘텐츠 블록을 별도로 관리 |
| 과정 콘텐츠 | 18개 과정은 언어별 제목, 요약, 학습성과, FAQ, CTA를 별도로 관리 |
| 공지사항 | 공지 작성 시 영어/스페인어 동시 입력 또는 언어별 게시 상태 선택 |
| SEO | 언어별 title, description, Open Graph, canonical, hreflang 관리 |
| 이미지 Alt | 영어/스페인어 alt text를 별도 입력 |
| 번역 상태 | draft, translated, reviewed, published 상태 관리 |

9. 홈페이지 청사진

9.1 홈페이지 목표

홈페이지는 KHCPQA가 공식적이고 글로벌하게 활동하는 교육 중심 자격 협회라는 점을 빠르게 전달해야 합니다. 사용자를 세 가지 행동으로 안내합니다: 과정 탐색, 신뢰도 확인, 국제 파트너십 또는 교육 문의. 또한 언어 선택 후 영어 또는 스페인어로 동일한 수준의 정보 경험을 제공해야 합니다.

| 순서 | 섹션 | 핵심 메시지 | CTA / 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hero | 한국에서 시작되는 글로벌 전문 자격 교육 | Explore Programs / Explorar Programas, Partner Inquiry / Consulta de Asociación |
| 2 | Trust Bar | 협회, 교육, 글로벌 활동, 자격 조회 | View About / Ver Acerca de |
| 3 | Global Mission | KHCPQA는 전문 교육과 국제 협력을 연결 | Learn More / Más Información |
| 4 | Curriculum Preview | 18개 자격 및 교육 프로그램 | View Curriculum / Ver Currículo |
| 5 | Global Activities | 대회, 심사위원, 미디어, 봉사활동, 파트너 행사 | View Global Activities / Ver Actividades Globales |
| 6 | Senior Instructors | 전문 리더십과 시니어 강사 네트워크 | Meet Instructors / Conocer Instructores |
| 7 | Certification Guidance | 자격 취득 조회는 로그인 후 이용 가능 | Login to Check / Iniciar Sesión para Consultar |
| 8 | Partner CTA | KHCPQA와 국제 교육 프로그램 구축 | Contact Partnership Team / Contactar Equipo de Alianzas |
| 9 | News / Notices | 최신 공지와 활발한 커뮤니케이션 | Read Notices / Ver Avisos |
| 10 | Footer | 연락처, 내비게이션, 정책, 언어, 소셜 링크 | Email / Inquiry |

Certification Guidance 변경 기존에는 홈페이지 섹션에서 “마이페이지로 이동” CTA를 사용할 수 있었으나, 개정안에서는 “로그인 후 자격 조회 가능”으로 안내하고 Login CTA를 제공합니다. 로그인 후에만 My Page 메뉴가 표시됩니다.

10. 페이지별 상세 사양

| 페이지 | 목적 | 핵심 구성요소 | 관리자 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 협회 소개 | 기관 개요, 미션, 가치, 글로벌 활동, 공식 연락처 | 미션 문구, 글로벌 교육 가치, 신뢰 카드, 파트너 문의 CTA | 언어별 텍스트, 이미지, 통계, 파트너 로고 수정 |
| 인사말 | 회장 또는 대표 인사말 | 공식 메시지, 사진, 서명, 글로벌 비전 | 영어/스페인어 인사말 및 프로필 이미지 업데이트 |
| 시니어 강사 프로필 | 전문 리더십과 전문가 네트워크 소개 | 강사 카드, 국가, 전문 분야, 자격, 담당 과정 | 강사 프로필 언어별 추가/수정 |
| 연혁 | 타임라인을 통한 신뢰 구축 | 연도별 이정표, 국제 행사, 교육 론칭 | 타임라인 항목과 번역 상태 관리 |
| 조직도 | 기관 구조 제시 | 부서, 위원회, 국제 지부 | 조직도 및 역할 설명 업데이트 |
| 커리큘럼 목록 | 18개 과정을 명확하게 소개 | 필터 가능한 과정 카드, 카테고리, 수준, 기간, CTA | 과정 및 표시 순서, 언어별 내용 관리 |
| 커뮤니티 허브 | 활동성과 사회적 증거 제시 | 공지, 갤러리, 대회, 심사위원, 미디어, 봉사활동 | 게시물 작성, 카테고리, 언어별 공개 상태 관리 |
| 계정/마이페이지 | 로그인 후 개인 사용자 기능 | 프로필, 자격 조회, 필요 시 과정 기록 | 로그인 및 보안 데이터 접근 필요. 공개 사이트맵 제외 |

11. 커리큘럼 및 18개 과정 페이지 시스템

11.1 커리큘럼 목록 UX

커리큘럼 페이지는 글로벌 교육 카탈로그처럼 느껴져야 합니다. 영어권과 스페인어권 사용자가 18개 과정을 빠르게 스캔하고, 과정 카테고리를 비교하며, 혼란 없이 과정 상세 페이지로 이동할 수 있어야 합니다.

| 기능 | 권장 방향 |
| --- | --- |
| 과정 카드 | 과정명, 카테고리, 수준, 짧은 설명, 기간, 언어, CTA 표시 |
| 필터 | 카테고리, 수준, 온라인/오프라인, 국가별 가능 여부, 자격 유형 |
| 검색 | 영어/스페인어 키워드 검색 |
| CTA | Request Course Information / Solicitar Información del Curso |
| 관리 | 과정 순서, 추천 과정, 언어별 콘텐츠와 번역 상태 수정 가능 |

| 섹션 | 필수 콘텐츠 |
| --- | --- |
| Hero | 과정명, 한 줄 가치 제안, 과정 카테고리, CTA |
| 개요 | 누구를 위한 과정이며 국제적으로 왜 중요한지 설명 |
| 학습 성과 | 3-6개의 명확한 성과를 영어/스페인어로 제시 |
| 커리큘럼 모듈 | 모듈 목록과 짧은 설명 |
| 자격 정보 | 수료 기준, 평가 방식, 자격증 유형 |
| 강사 | 대표 강사 프로필 또는 강사 그룹 |
| 일정 / 방식 | 온라인, 오프라인, 블렌디드, 국제 운영 가능 여부 |
| 갤러리 / 증거 | 사진, 이전 교육 예시, 행사 이미지 |
| FAQ | 해외 교육생이 자주 묻는 질문 |
| CTA | 신청 / 정보 요청 / 파트너 문의 |

11.3 초기 구축용 18개 과정 슬롯

| 과정 | 이름 | EN 라우트 | ES 라우트 | 템플릿 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Course 01 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-01 | /es/curriculum/course-01 | 공통 템플릿 |
| Course 02 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-02 | /es/curriculum/course-02 | 공통 템플릿 |
| Course 03 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-03 | /es/curriculum/course-03 | 공통 템플릿 |
| Course 04 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-04 | /es/curriculum/course-04 | 공통 템플릿 |
| Course 05 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-05 | /es/curriculum/course-05 | 공통 템플릿 |
| Course 06 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-06 | /es/curriculum/course-06 | 공통 템플릿 |
| Course 07 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-07 | /es/curriculum/course-07 | 공통 템플릿 |
| Course 08 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-08 | /es/curriculum/course-08 | 공통 템플릿 |
| Course 09 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-09 | /es/curriculum/course-09 | 공통 템플릿 |
| Course 10 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-10 | /es/curriculum/course-10 | 공통 템플릿 |
| Course 11 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-11 | /es/curriculum/course-11 | 공통 템플릿 |
| Course 12 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-12 | /es/curriculum/course-12 | 공통 템플릿 |
| Course 13 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-13 | /es/curriculum/course-13 | 공통 템플릿 |
| Course 14 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-14 | /es/curriculum/course-14 | 공통 템플릿 |
| Course 15 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-15 | /es/curriculum/course-15 | 공통 템플릿 |
| Course 16 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-16 | /es/curriculum/course-16 | 공통 템플릿 |
| Course 17 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-17 | /es/curriculum/course-17 | 공통 템플릿 |
| Course 18 | 공식 과정명 입력 예정 | /en/curriculum/course-18 | /es/curriculum/course-18 | 공통 템플릿 |

12. 커뮤니티 및 글로벌 활동 모듈

커뮤니티 섹션은 신뢰를 만들어내는 핵심 장치입니다. KHCPQA가 활발하고 국제적이며 행사 중심이고 전문 네트워크와 연결되어 있다는 사실을 증명해야 합니다. 영어와 스페인어 사용자가 모두 이해할 수 있도록 카테고리명, 행사명, 이미지 설명을 언어별로 관리합니다.

| 모듈 | 목적 | 권장 UX |
| --- | --- | --- |
| 공지사항 | 공식 발표 | 카테고리, 날짜, 고정 공지, 검색 기능이 있는 목록. 언어별 게시 가능 |
| 합격 현황 | 자격 취득 결과 제시 | 과정, 연도, 국가별 검색/필터; 개인정보 보호 |
| 포토 갤러리 | 활동의 시각적 증거 | 메이슨리 그리드, 행사 카테고리, 언어별 캡션/alt text |
| 심사위원 | 전문 권위 제시 | 프로필, 전문 분야, 행사 이력, 국가 |
| 국제 뷰티 대회 | 글로벌 행사 활동 강조 | 행사 랜딩페이지, 일정, 수상자, 갤러리, 심사위원 |
| 대기업 초청 행사 | 기업 협업 및 참여 제시 | 행사 게시물, 파트너 로고, 성과, 갤러리 |
| 방송/미디어 | 미디어 신뢰도 확보 | 기사/영상 카드, 미디어 로고, 게시일 |
| 봉사활동 | 사회공헌 활동 | 스토리, 사진, 영향 수치, 지역 |

13. 마이페이지 및 자격 취득 조회

마이페이지 위치 개정 My Page는 공개 사이트맵 카테고리에서 제거합니다. 사용자가 로그인하면 계정 메뉴에 My Page가 나타나며, 개인정보와 자격 취득 조회는 모두 보호된 라우트에서 처리합니다.

13.1 마이페이지 목표

사용자가 개인정보를 안전하게 관리할 수 있도록 합니다.

사용자가 취득한 자격 또는 수료 기록을 조회할 수 있도록 합니다.

명확한 상태 및 검증 흐름을 제공하여 수동 문의를 줄입니다.

향후 교육생 포털 기능(신청 이력, 과정 수료, 문서 관리 등) 확장을 지원합니다.

영어와 스페인어 화면에서 동일한 기능을 제공하되, 개인정보 관련 문구는 각 언어로 명확하게 안내합니다.

| 단계 | 사용자 행동 | 시스템 응답 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사용자가 로그인하거나 검증 정보를 입력 | 시스템이 신원과 권한을 확인 |
| 2 | 사용자가 자격 취득 기록 검색 | 과정명, 발급일, 상태, 자격증 번호 표시 |
| 3 | 허용된 경우 자격 확인서 다운로드 또는 요청 | 시스템이 행동을 기록하고 문서 또는 요청 폼 제공 |
| 4 | 해외 파트너가 공개 검증 코드로 자격 확인 | 시스템은 유효/무효 상태만 반환 |

개인정보 보호 요구사항 자격 정보는 불필요한 개인정보를 노출하지 않아야 합니다. 공개 검증은 최소한의 확인 데이터만 보여주어야 하며, 개인 프로필과 자격 상세 정보는 로그인 후 권한이 있는 사용자에게만 표시합니다.

14. 관리자 대시보드 및 유지보수 시스템

관리자 페이지는 비개발자도 사이트를 유지보수할 수 있을 만큼 단순해야 합니다. 특히 개정본에서는 영어와 스페인어 콘텐츠를 각각 관리할 수 있어야 하며, 공개 페이지와 로그인 후 사용자 영역의 콘텐츠 권한을 분리해야 합니다.

| 관리 모듈 | 기능 |
| --- | --- |
| 대시보드 | 최근 문의, 공지, 과정 업데이트, 자격 조회, 갤러리 업로드, 언어별 번역 상태 확인 |
| 페이지 관리자 | 협회 소개, 인사말, 연혁, 조직도 수정. 영어/스페인어 콘텐츠 필드 관리 |
| 과정 관리자 | 18개 과정 페이지 생성/수정, 순서 변경, 추천 과정 표시, 언어별 과정 설명 관리 |
| 커뮤니티 관리자 | 공지, 합격 현황, 갤러리, 심사위원, 대회, 행사, 미디어, 봉사활동 관리 |
| 자격 관리자 | 자격 기록 업로드/관리, 조회 상태, 검증 코드 관리 |
| 문의 관리자 | 파트너 문의, 교육생 문의, 과정 요청, CSV 내보내기 |
| 사용자 관리자 | 관리자 역할, 사용자 프로필 보기, 권한 관리 |
| 미디어 라이브러리 | 이미지 업로드, 영어/스페인어 alt text 지정, 카테고리별 정리 |
| 다국어 관리자 | 번역 상태, 언어별 게시 여부, 누락 번역 확인, hreflang 메타 관리 |
| 분석 | 언어별 트래픽, 인기 페이지, 문의 전환, 과정 관심도 |

| 역할 | 권한 |
| --- | --- |
| Super Admin | 모든 콘텐츠, 사용자, 설정, 자격 데이터, 게시 권한 |
| Content Manager | 페이지, 공지, 갤러리, 커뮤니티 게시물 |
| Course Manager | 과정 페이지, 강사 프로필, 커리큘럼 콘텐츠 |
| Translation Manager | 영어/스페인어 콘텐츠 번역 상태와 게시 승인 관리 |
| Certification Manager | 자격 데이터, 합격 현황, 검증 기록 |
| Viewer | 대시보드 및 분석 읽기 전용 |

15. 모바일 우선 UX 사양

| 영역 | 모바일 요구사항 |
| --- | --- |
| 내비게이션 | 명확한 카테고리를 가진 햄버거 메뉴와 고정 Partner Inquiry 버튼. My Page는 로그인 후 계정 메뉴로 표시 |
| 언어 선택 | 모바일 헤더 또는 메뉴 상단에 English / Español 선택기를 제공 |
| Hero | 가능하면 12단어 이하의 헤드라인, 과도한 스크롤 없이 보이는 CTA |
| 타이포그래피 | 구현 시 본문 최소 16px, 큰 섹션 제목 사용. 스페인어 문장이 길어질 수 있어 줄바꿈 여유 확보 |
| 터치 영역 | 버튼과 내비게이션 항목은 손가락으로 쉽게 누를 수 있을 만큼 크게 |
| 과정 카드 | 세로 카드 또는 스와이프 섹션; 모바일에서 조밀한 표 사용 금지 |
| 로그인 후 메뉴 | 하단 탭 또는 계정 메뉴에 My Page, Certification Inquiry, Profile 표시 |
| 관리자 모바일 | 빠른 업데이트는 지원하되 복잡한 자격 관리는 데스크톱 우선 가능 |
| 폼 | 짧은 폼, 명확한 검증, 국가번호 지원, 이메일 친화적 라벨 |

16. 영어·스페인어 콘텐츠 전략

16.1 보이스와 톤

공식적이지만 명확한 영어와 스페인어를 사용합니다.

공식 문서로 검증되지 않은 법적·의료적 주장은 피합니다.

짧은 문장과 직접적인 제목을 선호합니다.

영어권과 스페인어권 사용자가 모두 이해할 수 있는 국제 교육기관 표현을 사용합니다.

한국 문화적 맥락에만 의존하지 말고, 모든 기관 역할을 명확히 설명합니다.

| 섹션 | 영어 문구 | 스페인어 문구 |
| --- | --- | --- |
| Hero headline | Global Professional Qualification Education from Korea | Educación Global de Cualificaciones Profesionales desde Corea |
| Hero subtext | KHCPQA connects international partners, trainees, and professional educators through structured qualification programs and global education activities. | KHCPQA conecta a socios internacionales, estudiantes y educadores profesionales mediante programas estructurados de cualificación y actividades educativas globales. |
| CTA 1 | Explore Qualification Programs | Explorar Programas de Cualificación |
| CTA 2 | Request Global Partnership | Solicitar Alianza Global |
| Certification CTA | Login to Check Certification Status | Iniciar Sesión para Consultar Certificación |
| Partner CTA | Build trusted education programs with KHCPQA. | Desarrolle programas educativos confiables con KHCPQA. |

| UI 요소 | 영어 문구 | 스페인어 문구 |
| --- | --- | --- |
| Course CTA | Request Course Information | Solicitar Información del Curso |
| Partner CTA | Discuss Partnership | Consultar Alianza |
| Certification CTA | Check Certification Status | Consultar Estado de Certificación |
| Gallery CTA | View Global Activities | Ver Actividades Globales |
| Admin publish button | Save and Publish | Guardar y Publicar |
| Form confirmation | Your inquiry has been received. Our team will contact you soon. | Hemos recibido su consulta. Nuestro equipo se pondrá en contacto pronto. |

17. SEO 및 글로벌 검색 노출

KHCPQA가 국제적인 한국 전문 자격 협회로 검색될 수 있도록 합니다.

각 과정 페이지가 영어와 스페인어 각각의 제목, 설명, FAQ, 구조화 콘텐츠로 검색 가능하도록 합니다.

파트너 문의 및 교육생 문의 페이지가 검색 및 공유 링크에서 쉽게 발견되도록 합니다.

영어와 스페인어에 대해 hreflang, canonical, Open Graph, JSON-LD를 정확히 설정합니다.

| 페이지 유형 | SEO 요구사항 |
| --- | --- |
| 홈페이지 | 언어별 기관명 제목, 글로벌 교육 설명, Open Graph 이미지, Organization schema |
| 과정 페이지 | 언어별 과정 제목, 학습 성과, FAQ schema, Course metadata |
| 커뮤니티 페이지 | 행사/뉴스 메타데이터, 이미지 alt 텍스트, 날짜, 카테고리 |
| 강사 프로필 | 이름, 역할, 전문 분야, 연결 과정 |
| 자격 조회 | 민감한 데이터는 색인 대상 페이지에 노출하지 않음; 공개 검증 페이지는 신중히 통제 |
| 로그인 후 My Page | noindex, 인증 필요, 검색엔진 노출 금지 |

Codex용 다국어 SEO 프롬프트 국제 SEO 전략가로 행동하세요. KHCPQA 홈페이지와 18개 과정 페이지를 위한 영어/스페인어 metadata, Open Graph 태그, JSON-LD schema, heading hierarchy, FAQ schema, hreflang을 생성하세요. 글로벌 파트너 기관, 해외 교육생, 전문 자격 교육, 국제 연수 프로그램을 우선 고려하세요. 검증되지 않은 accreditation 주장은 하지 마세요. 로그인 후 My Page는 noindex로 처리하세요.

18. 데이터 모델 및 CMS 구조

| 컬렉션 / 테이블 | 핵심 필드 |
| --- | --- |
| pages | id, slug, locale, title, content_blocks, status, translation_status, updated_at |
| courses | id, slug, locale, title, category, level, summary, outcomes, modules, instructor_id, status |
| instructors | id, locale, name, title, profile, photo, country, specialties, display_order |
| notices | id, locale, title, category, body, pinned, published_at, status |
| gallery_items | id, locale, title, image_url, event_category, alt_text, date, country |
| judges | id, locale, name, profile, specialties, event_history, photo |
| events | id, locale, title, type, location, date, description, gallery_id |
| media_posts | id, locale, title, source, url, date, thumbnail |
| volunteer_posts | id, locale, title, region, impact, body, photos |
| users | id, name, email, country, preferred_locale, role, created_at |
| certifications | id, user_id, course_id, certificate_number, issued_at, status, verification_code |
| inquiries | id, type, locale, name, organization, email, country, message, status |

CMS 규칙 모든 콘텐츠 유형에는 draft, translated, reviewed, published, archived 상태가 있어야 합니다. 영어와 스페인어 콘텐츠의 번역 상태를 구분하여 누락된 번역이 공개되지 않도록 합니다. 사용자의 preferred_locale을 저장하여 로그인 후 앱형 화면과 이메일 알림에도 동일 언어를 적용합니다.

19. 기술 스택 및 앱 아키텍처

| 레이어 | 권장 옵션 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js App Router | SEO 친화적이며 확장 가능하고 다국어 앱형 라우팅 지원 |
| 다국어 처리 | Next.js i18n 또는 next-intl | /en, /es 라우팅과 언어별 메시지 관리에 적합 |
| 스타일링 | Tailwind CSS | 빠른 반응형 디자인과 일관된 화이트/그린 디자인 시스템 구성 |
| 백엔드 / 데이터베이스 | Supabase 또는 Firebase | 인증, 데이터베이스, 스토리지, 관리자 기능을 빠르게 MVP로 구현 가능 |
| CMS 방식 | 커스텀 관리자 대시보드 또는 Headless CMS | 과정, 자격, 커뮤니티, 다국어 콘텐츠에 대한 제어 |
| 호스팅 | Vercel | 빠른 배포, 프리뷰 URL, GitHub 연동 |
| 분석 | GA4 및 Search Console | 언어별 글로벌 트래픽과 문의 전환 모니터링 |
| 이메일 | Transactional email provider | 문의 확인 메일 및 관리자 알림. 언어별 템플릿 지원 |

19.1 권장 라우트 구조

라우트 구조 / /en /en/about /en/about/greeting /en/about/senior-instructors /en/about/history /en/about/organization /en/curriculum /en/curriculum/[courseSlug] /en/community/notices /en/community/passing-status /en/community/gallery /en/community/judges /en/community/competition /en/community/corporate-events /en/community/media /en/community/volunteer /en/partner-inquiry /en/contact /en/login /en/account/profile # 로그인 후 접근 /en/account/certifications # 로그인 후 접근 /es /es/about /es/curriculum /es/community/notices /es/partner-inquiry /es/contact /es/login /es/account/profile # 로그인 후 접근 /es/account/certifications # 로그인 후 접근 /admin /admin/pages /admin/courses /admin/community /admin/certifications /admin/inquiries /admin/translations

20. 1일 Codex 구축 일정

| 시간 | 구축 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 10:00-10:30 | 프로젝트 범위, 브랜드 방향, 공개 사이트맵, 로그인 후 My Page 정책, 다국어 라우팅 설정 | README, 디자인 토큰, 공개 사이트맵, /en /es 라우팅 계획 |
| 10:30-11:30 | 홈페이지 레이아웃 및 반응형 디자인 시스템 생성 | 영어/스페인어 전환 가능한 홈페이지 데스크톱 및 모바일 |
| 11:30-12:30 | 상단 내비게이션, 푸터, 협회 소개 섹션, 신뢰 카드 구축 | My Page 제외 공개 메뉴, 언어 선택기, 핵심 페이지 구조 |
| 12:30-13:30 | 점심 / 리뷰 | 콘텐츠 및 언어 라벨 수정 |
| 13:30-14:30 | 커리큘럼 목록과 재사용 가능한 과정 상세 템플릿 구축 | 18개 과정 카드 그리드 + 샘플 상세 페이지 1개. EN/ES 라우트 |
| 14:30-15:20 | 커뮤니티 미리보기 및 로그인 후 계정 메뉴 목업 구축 | 커뮤니티 카드, 로그인 후 My Page/자격 조회 UI |
| 15:20-16:00 | 관리자 대시보드 프로토타입 및 다국어 CMS 구조 스텁 구축 | 관리자 화면, 번역 상태, placeholder CRUD |
| 16:00-16:30 | SEO, 접근성, 모바일 최적화 | 언어별 메타데이터, hreflang, schema, 반응형 QA 수정 |
| 16:30-17:00 | 프리뷰 URL 배포 및 최종 QA | Vercel 프리뷰 링크와 체크리스트 |

1일 MVP 산출물 반응형 홈페이지, 영어/스페인어 언어 선택기, 공개 사이트맵, 커리큘럼 목록, 과정 상세 템플릿 1개, 커뮤니티 미리보기, 로그인 후 My Page/자격 조회 목업, 관리자 대시보드 프로토타입, 배포 가능한 Next.js 앱.

21. Codex 프롬프트 패키지

마스터 구축 프롬프트 당신은 세계 최고 수준의 UX 전략가, 글로벌 브랜드 디자이너, 풀스택 Next.js 개발자, 관리자 대시보드 설계자입니다. Korea Health Care Professional Qualification Association을 위한 반응형 웹 및 앱형 홈페이지를 구축하세요. 이 사이트는 국제 협회이자 글로벌 교육기관처럼 보여야 합니다. 화이트 + 그린 시각 아이덴티티, 모바일 우선 반응형 디자인, 강한 글로벌 브랜딩, 명확한 신뢰 요소를 사용하세요. 중요 요구사항: 1. 사이트는 영어와 스페인어를 정식 지원해야 합니다. 2. 사용자가 English 또는 Español을 선택하면 웹사이트와 앱형 화면 전체가 해당 언어로 표시되어야 합니다. 3. My Page는 공개 사이트맵이나 상단 메뉴에 표시하지 마세요. 로그인 후 사용자 계정 메뉴에서만 My Page와 Certification Inquiry를 표시하세요. 4. Next.js App Router, Tailwind CSS, /en 및 /es 라우팅 구조를 사용하세요. 5. 홈페이지, 공개 사이트맵 라우트, 18개 과정 커리큘럼 목록, 과정 상세 템플릿 1개, 커뮤니티 미리보기 모듈, 로그인 후 마이페이지 자격 조회 목업, 관리자 대시보드 프로토타입, 다국어 SEO 메타데이터, 재사용 컴포넌트를 포함하세요.

다국어 UX 프롬프트 영어와 스페인어를 지원하는 글로벌 교육 협회 웹사이트의 다국어 UX를 설계하세요. 헤더에 English / Español 언어 선택기를 넣고, 사용자가 선택한 언어에 따라 동일 페이지의 /en 또는 /es 라우트로 이동하도록 하세요. 모든 메뉴, 버튼, 폼 라벨, CTA, 오류 메시지, 성공 메시지, 메타데이터가 해당 언어로 표시되도록 구조를 만드세요.

로그인 후 My Page 프롬프트 My Page를 공개 사이트맵과 공개 상단 메뉴에서 제거하세요. 로그인 전에는 Login / Register만 표시하고, 로그인 후에는 우측 상단 사용자 프로필 메뉴 또는 모바일 앱형 하단 메뉴에 My Page, Profile, Certification Inquiry, Logout을 표시하세요. 모든 My Page 화면은 인증된 사용자만 접근 가능해야 하며 검색엔진에 노출되지 않도록 noindex 처리하세요.

관리자 다국어 CMS 프롬프트 비개발자 직원이 사용할 수 있는 관리자 대시보드를 설계하고 구현하세요. 페이지, 과정, 공지, 갤러리, 심사위원, 행사, 문의, 자격 데이터를 관리할 수 있어야 합니다. 모든 공개 콘텐츠는 영어와 스페인어 필드를 지원하고, 번역 상태(draft, translated, reviewed, published)를 관리할 수 있어야 합니다.

반응형 QA 프롬프트 전체 사이트의 모바일 UX를 검토하세요. navigation, language selector, hero, course cards, forms, button sizes, text overflow, Spanish text length, image scaling, login menu, My Page protection, admin usability, footer를 확인하세요. 375px, 768px, 데스크톱 너비에서 모든 문제를 수정하세요.

22. 품질 보증 및 런칭 체크리스트

22.1 UX 체크리스트

홈페이지 첫 화면에서 KHCPQA를 설명할 수 있다.

Partner Inquiry CTA가 Hero, 중간 영역, 푸터에 나타난다.

커리큘럼 페이지에 18개 과정이 명확히 표시된다.

English / Español 언어 선택기가 모든 주요 화면에서 작동한다.

언어 선택 시 같은 페이지의 해당 언어 버전으로 이동한다.

My Page는 공개 메뉴에 나타나지 않는다.

로그인 후 사용자 계정 메뉴에서 My Page와 Certification Inquiry가 표시된다.

커뮤니티 섹션이 국제 활동성과 신뢰도를 증명한다.

관리자 대시보드에서 콘텐츠 관리 카테고리와 언어별 번역 상태가 명확하다.

모든 주요 페이지가 모바일에서 읽기 쉽다.

22.2 기술 체크리스트

모바일, 태블릿, 데스크톱 너비에서 반응형 레이아웃 테스트 완료.

/en 및 /es 라우트가 정상 작동한다.

hreflang, canonical, Open Graph, 언어별 metadata가 포함되어 있다.

폼에는 언어별 검증과 확인 메시지가 있다.

이미지에 언어별 alt 텍스트가 있고 파일 크기가 최적화되어 있다.

관리자 페이지와 My Page는 공개 접근으로부터 보호되어 있다.

My Page는 noindex 처리되어 있다.

자격 데이터는 보호되며 개인정보에 안전하다.

공개 런칭 전에 프리뷰 배포를 테스트한다.

23. 권장 프로덕션 로드맵

| 단계 | 기간 | 범위 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: 1일 샘플 MVP | 1일 | 홈페이지, 반응형 UX, /en /es 언어 선택기, 과정 목록, 과정 상세 1개, 커뮤니티 미리보기, 로그인 후 My Page 목업, 관리자 프로토타입 |
| Phase 2: 전체 콘텐츠 구축 | 1-2주 | 모든 협회 소개 페이지, 18개 과정 상세, 강사 프로필, 커뮤니티 콘텐츠 이전. 영어/스페인어 콘텐츠 작성 |
| Phase 3: 관리자 + 다국어 CMS | 2-4주 | CMS, 인증, 역할, 과정 CRUD, 미디어 라이브러리, 공지, 문의, 번역 상태 관리 |
| Phase 4: 자격 시스템 | 2-4주 | 자격 기록, 로그인 후 조회 흐름, 공개 검증 로직, 개인정보 규칙 |
| Phase 5: 글로벌 런칭 | 1-2주 | SEO QA, 영어/스페인어 최종 감수, 분석, 파트너 랜딩페이지, 최종 테스트 |

최종 권장사항 이 계획을 먼저 사용하여 영어/스페인어 전환이 가능한 1일 반응형 샘플을 제작하세요. 샘플 방향이 승인되면 동일한 아키텍처, 컴포넌트, 관리자 구조를 기반으로 전체 프로덕션 플랫폼으로 확장하는 것이 좋습니다.

부록 A. 샘플 홈페이지 콘텐츠 블록

| 블록 | 영어 카피 | 스페인어 카피 |
| --- | --- | --- |
| Hero headline | Global Professional Qualification Education from Korea | Educación Global de Cualificaciones Profesionales desde Corea |
| Hero subheadline | KHCPQA supports international education programs, qualification courses, senior instructor networks, and global professional collaboration. | KHCPQA apoya programas educativos internacionales, cursos de cualificación, redes de instructores senior y colaboración profesional global. |
| Trust card 1 | International education programs designed for global partner organizations. | Programas educativos internacionales diseñados para organizaciones asociadas globales. |
| Trust card 2 | Structured qualification courses supported by professional instructors. | Cursos de cualificación estructurados con el apoyo de instructores profesionales. |
| Trust card 3 | Global community activities including competitions, media, events, and volunteering. | Actividades comunitarias globales que incluyen competencias, medios, eventos y voluntariado. |
| Partner CTA | Interested in building a training partnership with KHCPQA? Contact our team to discuss international programs. | ¿Le interesa crear una alianza de formación con KHCPQA? Contacte a nuestro equipo para hablar sobre programas internacionales. |
| Certification CTA | Log in to check your certification acquisition status securely. | Inicie sesión para consultar de forma segura su estado de certificación. |

부록 B. 즉시 개발 전달 요약

Codex에 가장 먼저 입력할 문장 이 청사진을 기반으로 Korea Health Care Professional Qualification Association을 위한 Next.js + Tailwind 반응형 홈페이지를 구축하세요. 화이트 + 그린 브랜딩, 국제 협회 톤, 글로벌 교육기관 UX, 영어/스페인어 다국어 구조, 과정 및 자격 아키텍처, 관리자 대시보드 기획을 사용하세요. My Page는 공개 사이트맵과 공개 상단 메뉴에서 제외하고 로그인 후 사용자 계정 메뉴에서만 표시하세요. 사용자가 English 또는 Español을 선택하면 웹사이트와 앱형 화면 전체가 해당 언어로 표시되어야 합니다. 먼저 1일 MVP 범위부터 시작하고, 이후 전체 프로덕션 확장을 위한 깨끗한 재사용 컴포넌트를 만드세요.